PARTE ECONOMICA

| AE 1 | TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA |
| --- | --- |
| AE 2 | INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL |
| AE 3 | LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN: |
| A | MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE. |
| B | MANO DE OBRA. |
| C | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. |
| AE 4 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. |
| AE 5 | PORCENTAJES DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD |
| AE 6 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. |
| AE 7 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. |
| AE 8 | CARGO POR UTILIDAD. |
| AE 9 | CARGOS ADICIONALES. |
| AE 10 | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. |
| AE 11 | PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. |
| AE 12 | PROGRAMAS DE EROGACIONES CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: |
| A | MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. |
| B | MANO DE OBRA. |
| C | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. |
| D | UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. |
| AE 13 | CATALOGO DE CONCEPTOS |

DOCUMENTO AE 1.- TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARÁN POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS LA INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS.

- A).-	ENCABEZADO:

- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

- LICITACIÓN No.	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

- CONTRATO No.	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

- FECHA	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

HOJA No.	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). - TEXTO:

TABULADOR DE SALARIOS REALES:

N°.:	SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.

CATEGORIAS:	ANOTAR LA NOMINACION DE LAS ESPECIALIDADES DEL PERSONAL EN MANO DE OBRA.

SALARIO BASE DIARIO:		EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LOS SALARIOS QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS.

FACTOR DE SALARIO REAL:		EL QUE RESULTE DE LA INTEGRACION DE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO Y LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. PARA SU CÁLCULO SE UTILIZARA LA FORMULA SIGUIENTE:

|  | FORMULA |  | Fsr = | Ps | TP | (+) | TP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TL |  | TL |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fsr= |  | Representa el factor de salario real. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ps= |  | Representa, en fracción decimal, las obligaciones patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Impuesto sobre nómina del Estado de Quintana Roo. (EL ANALISIS DETALLADO SE DEBERA INCLUIR EN EL DOCUMENTO AE 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| TP= |  | Representa los días realmente pagados durante un periodo anual (de Enero a Diciembre). |  |  |  |  |  |  |  |
| TL= |  | Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA: EN ESTA COLUMNA SE DEBERA ANOTAR EL FACTOR CALCULADO EN EL DOCUMENTO AE2, PARA CADA CATEGORÍA.

SALARIO REAL:	SE OBTIENE MULTIPLICANDO EL SALARIO BASE DIARIO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL.

DOCUMENTO AE 2.-	ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

- (GUIA DE LLENADO)

- A).-ENCABEZADOS:

LICITACION NO.:	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

PARA:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DE LA LICITACIÓN.

FECHA DE INICIO:	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA.

FECHA DE TERMINO:	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA (CONGRUENTE CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN).

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA.

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL CONTRATISTA QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL CONTRATISTA:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA.

- B).-TEXTOS:

CONCEPTOS GENERALES:	EN LOS ESPACIOS LIBRES DE CADA RENGLÓN Y/O COLUMNA, SE ANOTARÁ LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

TABLA DE SALARIOS REALES:	EN LOS ESPACIOS REFERENTES A CLAVE Y CATEGORÍAS, EL CONTRATISTA ANOTARÁ LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA (CONVOCANTE) Y/O LA PROPUESTA POR ÉL CONTRATISTA, SEGÚN SEA EL CASO.

EL SALARIO INTEGRADO, O BASE DE COTIZACIÓN, SERÁ EL PRODUCTO QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL SALARIO DIARIO, CONSIDERANDO JORNADAS DIURNAS DE OCHO HORAS, POR EL FACTOR OBTENIDO SEGÚN LA LEY DEL TRABAJO.

EL IMPORTE DE LAS CUOTAS PATRONALES DEBERÁ SER EL MISMO QUE SE ASENTÓ EN LA HOJA DE CALCULO PARA CUOTAS DEL IMSS, INFONAVIT E IMPUESTO SOBRE NÓMINA (ISN), EN LA COLUMNA DE TOTAL DE CUOTAS PATRONALES.

EL SALARIO BASE SERÁ EL QUE DETERMINE EL CONTRATISTA.

EL FACTOR DE SALARIO REAL SE DETERMINARÁ PARA CADA CATEGORÍA, DIVIDIENDO EL SALARIO REAL DE CADA UNA DE ELLAS, ENTRE SU SALARIO BASE DIARIO CORRESPONDIENTE.

HOJA DE CÁLCULO PARA CUOTAS DEL IMSS, INFONAVIT E IMPUESTO SOBRE NÓMINA (ISN:

EN LOS ESPACIOS REFERENTES A LA CLAVE SE DEBERÁN ANOTAR LAS MISMAS CLAVES QUE FUERON EMPLEADAS PARA IDENTIFICAR LAS CATEGORÍAS, EN LA TABLA DE SALARIOS REALES.

EN LAS COLUMNAS REFERENTES A CUOTA FIJA (EN UMA), EXCEDENTE A 3 UMA, PRESTACIONES EN DINERO, GASTOS MEDICOS PENSIONADOS, INVALIDEZ Y VIDA, GUARDERIAS Y PRESTACIONES SOCIALES, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, RETIRO (SAR), RIESGO DE TRABAJO, INFONAVIT E IMPUESTO SOBRE NÓMINA (ISN); SE DEBERÁ ANOTAR CON NÚMERO EN CADA UNA DE ELLAS, EL IMPORTE DIARIO QUE CORRESPONDA PARA CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS PROPUESTAS.

- EN LA COLUMNA DE TOTAL DE CUOTAS PATRONALES, SE ANOTARÁ EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE EL RESULTADO QUE SE OBTENGA DE SUMAR TODAS LAS DEMÁS COLUMNAS DE ESE MISMO RENGLÓN.

- DOCUMENTO AE 3- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN:

- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

- MANO DE OBRA

- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

- (GUIA DE LLENADO)

- SE ANOTARÁ LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.

- A).-	ENCABEZADO:

- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

- LICITACIÓN No.	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

- CONTRATO No.	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

- FECHA	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

HOJA No.	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO

B). - TEXTO:

No:		SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE.

MATERIALES Y EQUIPO DE:	SE ANOTARÁ EL LISTADO DEL MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE REQUERIDO PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.

MANO DE OBRA:	SE ANOTARÁ EL LISTADO DE CATEGORIAS REQUERIDO PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.

MAQUINARIA Y EQUIPO:	SE ANOTARÁ EL LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS Y CUYA MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE Y CARACTERÍSTICAS COINCIDAN CON LAS REFERIDAS EN EL DOCUMENTO AT 3.

UNIDAD:	SE ANOTARA LA QUE CORRESPONDA.

COSTO:	SE ANOTARÁ EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS (SIN I.V.A.).

SE ANOTARA EL SALARIO REAL POR CADA CATEGORIA.

SE ANOTARA EL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.

CANTIDAD	SE ANOTARA LA QUE CORRESPONDA.

IMPORTE:	SE ANOTARA EL QUE OBTENGA DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO.

No. DE EQUIPOS	SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE EQUIPOS QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO AE 4.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

(GUÍA DE LLENADO)

DEBERÁ CONSIDERAR ÉSTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

- A).-	ENCABEZADO:

- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

- LICITACIÓN No.	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

- CONTRATO No.	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

- FECHA	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

HOJA No.	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

- B). -TEXTO:

MÁQUINA NÚMERO:	EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA, DE ACUERDO AL DOCUMENTO AT 3.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:	SE ANOTARA EL NOMBRE CORRESPONDIENTE Y SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MÁQUINARIA.

- C). - DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE:	INDICAR EL TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA MÁQUINARIA.

(Pm) PRECIO DEL EQUIPO:	EL COSTO COMERCIAL DE ADQUISICIÓN DE LA MÁQUINA CONSIDERADA COMO NUEVA CON TODOS SUS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES; SIN INCLUIR I.V.A.

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS:	EN SU CASO SE ANOTARÁ EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LAS LLANTAS, CONSIDERANDO EL VALOR DE LLANTAS NUEVAS.

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP.	EN SU CASO SE ANOTARÁ EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES, CONSIDERANDO EL VALOR DE ESTOS COMO NUEVOS.

(Vm) VALOR DE LA MÁQUINA:	ES EL VALOR DE LA MÁQUINA, CONSIDERÁNDOSE COMO NUEVA DESCONTANDO EL PRECIO DE LAS LLANTAS, EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES EN SU CASO.

(Vr) VALOR DE RESCATE:	REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA MÁQUINA QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE RECUPERAR POR SU VENTA, AL TÉRMINO DE SU VIDA ECONÓMICA.

(Ve) VIDA ECONÓMICA:	SE ANOTARÁ LA VIDA ECONÓMICA DE LA MÁQUINA EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO.

(IC) INDICADOR ECONÓMICO:	SE ANOTARÁ UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO PARA LA TASA DE INTERES ANUAL (ANEXAR INDICADOR).

(i) TASA DE INTERES ANUAL:	SE ANOTARÁ EN FRACCIÓN DECIMAL LA TASA DE INTERÉS ANUAL.

(Hea) HORAS EFECTIVAS POR AÑO:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MÁQUINA, POR AÑO.

(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS:	SE ANOTARÁ INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO DEL MERCADO DE SEGUROS.

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO:	SE ANOTARÁ EN FRACCIÓN DECIMAL LA TASA PROMEDIO DE SEGUROS.

- (Ko)COEFICIENTE MTTO.  MAYOR Y MENOR:		SE ANOTARÁ EL COEFICIENTE ADECUADO DE ACUERDO AL TIPO DE LA MÁQUINA Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO.

(HP) POTENCIA NOMINAL:		SE ANOTARÁN LOS HP DEL O LOS MOTORES ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO.

(Fo) FACTOR DE OPERACIÓN:		SE ANOTARÁ EL FACTOR DE OPERACIÓN ADECUADO PARA EL MOTOR DE LA MÁQUINA.

(HPop) POTENCIA DE OPERACIÓN (HP x Fo):		SE ANOTARÁ LA POTENCIA DE OPERACIÓN, COMO PRODUCTO DE LA POTENCIA NOMINAL POR EL FACTOR DE OPERACIÓN.

(Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE:		SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.

(Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE:		SE ANOTARÁ EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE PUESTO EN LA MÁQUINA, SIN IVA.

(C) CAPACIDAD DEL CARTER:		SE ANOTARÁ LA CAPACIDAD DEL CÁRTER (RECIPIENTE DE LUBRICANTE) DE LA MÁQUINA.

- (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE:		SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE HORAS ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE LUBRICANTE.

(Ga) COMSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUB:		ESTÁ DETERMINADA POR LA CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DENTRO DE LA MÁQUINA Y LOS TIEMPOS ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE ACEITES.

(Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE:		REPRESENTA LA CANTIDAD DE ACEITES LUBRICANTES CONSUMIDOS POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.

(Pa) COSTO DEL LUBRICANTE:		SE ANOTARÁ EL PRECIO DEL LUBRICANTE PUESTO EN EL EQUIPO, SIN IVA.

(Vn) VIDA DE LAS LLANTAS:		SE ANOTARÁN LAS HORAS DE VIDA ECONÓMICA DE LAS LLANTAS TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.

(Va) VIDA DEL EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP:		SE ANOTARÁN LAS HORAS DE VIDA ECONÓMICA DE LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.

(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO:	SE ANOTARÁN LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MÁQUINA DENTRO DEL TURNO.

(Sr) SALARIOS POR TURNO:	SE ANOTARÁN LOS SALARIOS REALES POR TURNO DEL PERSONAL NECESARIO PARA OPERAR LA MÁQUINA.

DOCUMENTO AE 5.- PORCENTAJES DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD.

(GUÍA DE LLENADO)

- A).-ENCABEZADO:

LICITACION NO.:	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

PARA:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE LOS TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS MISMOS.

FECHA DE INICIO:	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA.

FECHA DE TERMINO:	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA (CONGRUENTE CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN).

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA.

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL CONTRATISTA QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL CONTRATISTA:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA.

COSTO DIRECTO TOTAL DE LOS TRABAJOS:	SE ANOTARÁ EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, EN PESOS.

B).-TEXTO	DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTAS MATERIAS, SE INDICAN LOS CONCEPTOS QUE INTERVIENEN PARA EL CÁLCULO DE LOS IMPORTES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, Y SUS RESPECTIVOS PORCENTAJES; ASÍ COMO EL CARGO POR UTILIDAD SERÁ FIJADO POR EL CONTRATISTA MEDIANTE UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA, DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

EN EL RENGLÓN Y COLUMNA CORRESPONDIENTE EN CADA CASO, SE ANOTARÁ EL IMPORTE PARCIAL DEL CONCEPTO (SUBTOTAL DE LOS GASTOS CONSIDERADOS PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO AE 3) Y DEL ACUMULADO POR GRUPO, ASÍ COMO SUS PORCENTAJES RESPECTIVOS, DE ACUERDO A LO QUE SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:

COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION CENTRAL:	EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE PARCIAL, SE ANOTARÁN LOS IMPORTES DE CADA UNO DE LOS GASTOS QUE POR CONCEPTO DE:  HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES; DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTA; TRABAJO Y GASTOS DE OFICINA, REQUIERE EROGAR EL CONTRATISTA CON CARGO A SUS OFICINAS CENTRALES, Y QUE SON NECESARIOS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATEN.

EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE ACUMULADO, SE ANOTARÁ EL RESULTADO QUE SE OBTENGA DE LA SUMA DE TODOS LOS IMPORTES ANTES DESCRITOS.

EL PORCENTAJE SOLICITADO PARA ESTE CARGO SERÁ EL QUE RESULTE DE DIVIDIR EL IMPORTE ACUMULADO CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ENTRE EL IMPORTE DEL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA O SERVICIO, Y MULTIPLICADO POR 100. EL RESULTADO SE DEBERÁ APROXIMAR A DOS DECIMALES.

ADMINISTRACION DE CAMPO:	EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE PARCIAL, SE ANOTARÁN LOS IMPORTES DE CADA UNO DE LOS GASTOS QUE POR CONCEPTO DE HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES; DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTA; TRABAJOS; FLETES Y ACARREOS; GASTOS DE OFICINA Y TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES, REQUIERE EROGAR EL CONTRATISTA CON CARGO A SUS OFICINAS DE CAMPO, Y QUE SON NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUE SE TRATE.

EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE ACUMULADO, SE ANOTARÁ EL RESULTADO QUE SE OBTENGA DE LA SUMA DE TODOS LOS IMPORTES QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN DE CAMPO.

EL PORCENTAJE SOLICITADO PARA ESTE CARGO, SERÁ EL QUE RESULTE DE DIVIDIR EL IMPORTE ACUMULADO CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN DE CAMPO, ENTRE EL IMPORTE DEL COSTO DIRECTO TOTAL DE LOS TRABAJOS Y MULTIPLICADO POR 100. EL RESULTADO SE DEBERÁ APROXIMAR A DOS DECIMALES.

SEGUROS Y FIANZAS:	EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE ACUMULADO, SE ANOTARÁ EL IMPORTE TOTAL DE LOS SEGUROS Y FIANZAS QUE EL CONTRATISTA REQUIERE PARA ASEGURAR A SU PERSONAL, INSTALACIONES, MATERIALES Y EQUIPOS PERMANENTES, ASÍ COMO PARA CUBRIR LAS GARANTÍAS QUE LE SOLICITE LA (CONVOCANTE).

EL PORCENTAJE SOLICITADO PARA ESTE CARGO, SERÁ EL QUE RESULTE DE DIVIDIR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SEGUROS Y FIANZAS ENTRE EL IMPORTE DEL COSTO DIRECTO TOTAL DE LOS O TRABAJOS Y MULTIPLICADO POR 100. EL RESULTADO SE DEBERÁ APROXIMAR A DOS DECIMALES.

COSTOS INDIRECTOS:	EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE ACUMULADO, SE ANOTARÁ EL RESULTADO QUE SE OBTENGA DE LA SUMA DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MÁS EL DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAMPO, MÁS EL DE LOS SEGUROS Y FIANZAS.

EL PORCENTAJE SOLICITADO PARA ESTE CARGO SERÁ EL QUE RESULTE DE SUMAR LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MÁS EL DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAMPO, MÁS EL DE LOS SEGUROS Y FIANZAS, QUE DEBERÁ SER IGUAL AL QUE RESULTE DE DIVIDIR EL IMPORTE TOTAL DE INDIRECTOS ENTRE EL IMPORTE TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS TRABAJOS MULTIPLICADO POR 100. EL RESULTADO SE DEBERÁ APROXIMAR A DOS DECIMALES.

COSTO POR FINANCIAMIENTO:	EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE ACUMULADO, SE ANOTARÁ EL IMPORTE QUE RESULTE DEL ANÁLISIS FINANCIERO QUE REALICE EL CONTRATISTA.

EL PORCENTAJE SOLICITADO PARA ESTE CARGO, SERÁ EL QUE RESULTE DE DIVIDIR EL IMPORTE DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ENTRE EL RESULTADO QUE SE OBTENGA DE LA SUMA DEL IMPORTE DEL COSTO DIRECTO TOTAL DE LOS SERVICIOS MÁS EL IMPORTE TOTAL DE INDIRECTOS, Y MULTIPLICADO POR 100. EL RESULTADO SE DEBERÁ APROXIMAR A DOS DECIMALES.

CARGO POR UTILIDAD:	EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE ACUMULADO, SE ANOTARÁ EL CARGO POR UTILIDAD PROPUESTO.

PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTE CARGO, SE MULTIPLICARÁ EL PORCENTAJE ANALIZADO POR EL CONTRATISTA, POR EL IMPORTE QUE RESULTE DE LA SUMA DEL IMPORTE DEL COSTO DIRECTO TOTAL DE LOS SERVICIOS MÁS EL IMPORTE TOTAL DE INDIRECTOS, MÁS EL IMPORTE DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO, EL RESULTADO OBTENIDO SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE ACUMULADO.

- NOTAS:

EL CONTRATISTA DEBERÁ ADEMÁS DE LLENAR EL DOCUMENTO AE 5 DE ACUERDO A ESTE INSTRUCTIVO, PRESENTARÁ EL DESGLOSE DETALLADO DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS DE INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO Y DE UTILIDAD PARA LO CUAL DEBERÁ UTILIZAR LOS DOCUMENTOS: AE 6 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS; AE 7 ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y AE 8 DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.

EL CONTRATISTA PODRÁ OPTAR POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN ESTE ANEXO, EN FORMA COMPUTARIZADA, SIEMPRE QUE TOME EN CUENTA EL CONTENIDO, LA SEPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS.

DOCUMENTO AE 6.- ANÁLISIS, CÁLCULO  E  INTEGRACIÓN  DE  LOS  COSTOS  INDIRECTOS.

- (GUIA DE LLENADO)

- SE IDENTIFICARÁN  LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES

- A).-	ENCABEZADO:

- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

- LICITACIÓN No.	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

- CONTRATO No.	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

- FECHA	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

HOJA No.	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). - TEXTO:

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS DETALLADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS.

PARA EL ANALISIS CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPÓ Y LOS DE OFICINAS CENTRALES, SE PODRÁN CONSIDERAR EN FORMA ENUNCIATIVA NO LIMITATIVA, LOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN.

- NOTA: LOS COSTOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SOLO COMPRENDERAN LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA

- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

A	PERSONAL DIRECTIVO

B	PERSONAL TÉCNICO

C	PERSONAL ADMINISTRATIVO

D	CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

E	PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

F	PASAJES Y VIÁTICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

G	LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

- DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A	EDIFICIOS Y LOCALES

B	LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C	BODEGAS

D	INSTALACIONES GENERALES

E	EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F	DEPRECIACIÓN O RENTA, Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS

G	CAMPAMENTOS

- SERVICIOS

A	CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS

B	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

- FLETES Y ACARREOS

A	DE CAMPAMENTOS

B	DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

C	DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

D	DE MOBILIARIO

- GASTOS DE OFICINA

A	PAPELERÍA Y UTILES DE ESCRITORIO

B	CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS, RADIO.

C	EQUIPO DE COMPUTACIÓN

D	SITUACIÓN DE FONDOS

E	COPIAS Y DUPLICADOS

F	LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G	GASTOS DE LA LICITACIÓN

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

SEGURIDAD E HIGIENE

SEGUROS Y FIANZAS

A	PRIMAS POR SEGUROS

B	PRIMAS POR FIANZAS

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A	CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO

B	MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO

C	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES

1. DE CAMPAMENTOS

2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

4. LETRERO DE OBRA.

- DOCUMENTO AE 7.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

(GUIA DE LLENADO)

- A).-	ENCABEZADO:

- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

- LICITACIÓN No.	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

- CONTRATO No.	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

- FECHA	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

HOJA No.	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).-TEXTO:

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA SU ANÁLISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES (ÚNICAMENTE INCLUYENDO LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS) DEDUCIENDO LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON LOS PROGRAMAS MENCIONADOS EN EL DOCUMENTO AE 10 Y AE 11 Y EL PLAZO INDICADO EN LA CONVOCATORIA.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRÁ DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MÁS LOS COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERÁ INDICAR EN EL ANÁLISIS DEL COSTO FINANCIAMIENTO ESPECÍFICO LA TASA DE INTERÉS Y EL INDICADOR ECONÓMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

SE DEBERA ANEXAR COPIA SIMPLE DE LA PUBLICACION DE LA TASA DE INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO PROPUESTOS PARA ESTE CALCULO. LA OMISION DE LO ANTERIOR SERA MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

DOCUMENTO AE 8- CARGO POR UTILIDAD.

- (GUIA DE LLENADO)

- A).-	ENCABEZADO:

- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

- LICITACIÓN No.	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

- CONTRATO No.	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

- FECHA	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

HOJA No.	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). -	TEXTO:

CARGO POR UTILIDAD	SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL PORCENTAJE DE UTILIDAD CONSIDERADO POR EL LICITANTE POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

EL PORCENTAJE SERÁ FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERÁ EL QUE RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

DOCUMENTO AE 9.-CARGOS ADICIONALES.

(GUIA DE LLENADO)

- A).-	ENCABEZADO:

- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

- LICITACIÓN No.	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

- CONTRATO No.	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

- FECHA	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

HOJA No.	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). -	TEXTO:

CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A:	LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES O PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.

UNICAMENTE QUEDARÁN INCLUIDOS, AQUELLOS CARGOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERÁN SER AFECTADOS POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERÁN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO DESPUÉS DE LA UTILIDAD.

PARA EFECTOS DEL CÁLCULO POR CONCEPTO DE CARGOS ADICIONALES SE DEBERA APLICAR LA FORMULA SIGUIENTE:

CA= (CD+ CI+CF+CU) x (5/1000)

DONDE:

CA= CARGO ADICIONAL

CD=  COSTO DIRECTO

CI= COSTO INDIRECTO

CF= COSTO DE FINANCIAMIENTO

CU= COSTO POR UTILIDAD

DOCUMENTO AE 10.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

(GUIA DE LLENADO)

#### DEBERÁN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS  RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DEL CATALÓGO DE CONCEPTOS.

- A).-	ENCABEZADO:

- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

- LICITACIÓN No.	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

- CONTRATO No.	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

- FECHA	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

HOJA No.	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). -TEXTO:

MATERIALES:	NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL ANÁLISIS, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.

UNIDAD:		LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.

CANTIDAD:		LA CUANTÍFICACIÓN DEL MATERIAL CONSIDERADO PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DE TRABAJO.

COSTO UNITARIO:		EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL SIN INCLUIR I.V.A.

IMPORTE:		SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

SUMA:		SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DE LOS MATERIALES.

- PERSONAL DE MANO DE OBRA:

CATEGORIA:	SE ANOTARÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

UNIDAD:	LA CORRESPONDIENTE AL RENDIMIENTO Y AL PERSONAL EMPLEADO (HORA, TURNO, ETC.).

CANTIDAD:	SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE TRABAJO QUE DESARROLLA EL PERSONAL.

COSTO UNITARIO:	EL SALARIO DEL PERSONAL POR JORNADA, SEGÚN LA CATEGORÍA EMPLEADA.

IMPORTE:	SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE.

SUMA:	SERÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DEL PERSONAL.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO:	EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZA EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

UNIDAD:	EN HORAS.

RENDIMIENTO:	EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO EN CUESTIÓN.

COSTO UNITARIO:	EL COSTO POR UNIDAD (HORA, TURNO, ETC.).

IMPORTE:	SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

HERRAMIENTA:	EN EL CASO QUE SE UTILICE HERRAMIENTA MENOR EN EL CONCEPTO, SE PROCEDERÁ COMO SIGUE: EN EL ESPACIO DESTINADO PARA EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO, SE ANOTARÁ LA LEYENDA HERRAMIENTA MENOR; EN EL ESPACIO DE LA UNIDAD, EL SIGNO %, EN EL ESPACIO DE CANTIDAD, EL PORCIENTO QUE SE EMPLEARÁ CON RESPECTO AL PERSONAL,  EN EL ESPACIO DE COSTO UNITARIO, EL IMPORTE DEL PERSONAL; EN EL ESPACIO DE IMPORTE, SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCIENTO POR EL IMPORTE DEL PERSONAL.

EQUIPO DE SEGURIDAD:	EN EL CASO QUE SE UTILICE EQUIPO DE SEGURIDAD EN EL CONCEPTO, SE PROCEDERÁ COMO SIGUE: EN EL ESPACIO DESTINADO PARA EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO, SE ANOTARÁ LA LEYENDA EQUIPO DE SEGURIDAD; EN EL ESPACIO DE LA UNIDAD, EL SIGNO %, EN EL ESPACIO DE CANTIDAD, EL PORCIENTO QUE SE EMPLEARÁ CON RESPECTO AL PERSONAL, EN EL ESPACIO DE COSTO UNITARIO, EL IMPORTE DEL PERSONAL; EN EL ESPACIO DE IMPORTE, SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCIENTO POR EL IMPORTE DEL PERSONAL.

SUMA:	SERÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

COSTO DIRECTO:	EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES TOTALES DE MATERIAL, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

PORCENTAJES DE INDIRECTOS,	LOS INDICADOS EN LOS DOCUMENTOS AE 5.

FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y ADICIONALES:-	AE 6, AE 7 Y AE 8.

IMPORTE POR CONCEPTO DE INDIRECTOS:	SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR  EL  PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 5 POR EL COSTO DIRECTO.

COSTO POR FINANCIAMIENTO:	SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 6 POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

IMPORTE POR CONCEPTO DE UTILIDAD:	SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 7 POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y COSTO DE FINANCIAMIENTO.

IMPORTE POR CONCEPTO DE CARGOS ADICIONALES:	 SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE8 POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, COSTO DE FINANCIAMIENTO Y COSTO POR UTILIDAD.

PRECIO UNITARIO:	EL RESULTANTE DE SUMAR LOS IMPORTES DE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO POR FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

UNIDAD:	LA QUE CORRESPONDA AL CONCEPTO DE TRABAJO.

NOTA:	EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BÁSICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR  LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES.

DOCUMENTO AE 11- PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

- A).-	ENCABEZADO:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

- LICITACIÓN No.	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

- CONTRATO	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

- FECHA	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

FECHA DE INICIO:	SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

FECHA DE TERMINACIÓN:	SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

HOJA No.	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).-COLUMNAS:

No. DE ACTIVIDAD:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO SECUENCIAL QUE CORRESPONDA DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO AE12

PARTIDA:	SE INDICARA EL NOMBRE O NUMERO QUE CORRESPONDA.

SUBPARTIDA:	SE INDICARA EL NOMBRE O NUMERO QUE CORRESPONDA, TOMANDO EN CUENTA LA PARTIDA.

CONCEPTO DE LOS TRABAJOS:		SE ANOTARÁ EL CONCEPTO DE TRABAJO QUE CORRESPONDE

UNIDAD:	UNIDAD DE MEDICIÓN.

CANTIDAD:	CUANTIFICACIÓN DEL CONCEPTO.

IMPORTE:	IMPORTE TOTAL DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

AÑO/MES:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL AÑO Y MES, DE ACUERDO A LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARA LA CANTIDAD E IMPORTE EN CADA MES.

DOCUMENTO AE 12.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN  PERMANENTE.

- MANO DE OBRA.

- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN..

- UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

AE 12 A.	MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

- A).-	ENCABEZADO:

- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

- LICITACIÓN No.	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

- CONTRATO	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA	SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

FECHA DE INICIO	SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

FECHA DE TERMINACIÓN	SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PLAZO DE EJECUCIÓN		SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

HOJA No.	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

- B). - COLUMNAS:

No. ORDEN PROGRESIVO:		EL NÚMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/O 		TODOS LOS CONCEPTOS DE

EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE: 		ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONARÁ EL LICITANTE, DE ACUERDO AL DOCUMENTO AE 3A.

UNIDAD:		LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU PROPOSICIÓN.

CANTIDAD:		LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU PROPOSICIÓN.

COSTO:		EL DETERMINADO POR EL LICITANTE DE ACUERDO A SU INVESTIGACION DE MERCADO REGISTRADO EN EL DOCUMENTO AE3A.

IMPORTE:		IMPORTE TOTAL

AÑO/MES:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL AÑO Y MES DE ACUERDO A LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARA EL IMPORTE EN CADA MES.

AE 12 B.- MANO DE OBRA.

- A).-	ENCABEZADO:

- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

- LICITACIÓN N°	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

- CONTRATO	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA	SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

FECHA DE INICIO	SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

FECHA DE TERMINACIÓN	SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

PLAZO DE EJECUCIÓN	SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

HOJA No.	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

- B). - COLUMNAS:

No.		SE ANOTARÁ EL NÚMERO QUE CORRESPONDA DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL DOCUMENTO AE 3B.

DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORIAS	SE ANOTARÁN LAS CATEGORÍAS DEL PERSONAL QUE ESTARA ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

UNIDAD	LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERA POR JORNAL.

CANTIDAD TOTAL:	SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES, DESGLOSADA POR CADA CATEGORIA.

SALARIO REAL:	EL DETERMINADO PARA CADA CATEGORIA DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS AE2 Y AE3.

IMPORTE TOTAL:	EL QUE RESULTE DE MULTIPLICAR LA COLUMNA DE CANTIDAD TOTAL POR EL SALARIO REAL EN CADA CATEGORIA.

AÑO:		DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.

MES:		EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y SE ANOTARAN LOS IMPORTES DE CADA MES.

NOTA: SI EL PROGRAMA TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.

AE 12 C.-. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

- A).-	ENCABEZADO:

- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

- LICITACIÓN No.	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

- CONTRATO	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA	SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

FECHA DE INICIO	SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

FECHA DE TERMINACIÓN	SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

PLAZO DE EJECUCIÓN	SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

HOJA No.	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

- B).-	TEXTO:

No.	SE ANOTARÁ EL NÚMERO QUE CORRESPONDA DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL DOCUMENTO AT 3

NOMBRE DEL EQUIPO	SE ANOTARÁN EL NOMBRE GENERICO DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR.

UTILIZACIÓN	SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE VA A UTILIZAR.

RENDIMIENTO	SE ANOTARA EL RENDIMIENTO DE CADA EQUIPO, POR HORA DE TRABAJO, Y DE CONFORMIDAD CON LA UTILIZACIÓN DE ESTOS.

UNIDAD	LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERA POR HORA EFECTIVA (H.E.)

CANTIDAD:	SE ANOTARAN LAS CANTIDADES DE CADA EQUIPO Y LAS HORAS EFECTIVAS, DESGLOSADAS PARA CADA ACTIVIDAD.

COSTO HORARIO                                  DE ACUERDO A LO CALCULADO EN EL DOCUMENTO AE 4.

IMPORTE:	SE ANOTARA EL IMPORTE DE LA MAQUINARIA, POR CONCEPTO.

AÑO:		DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.

MES:		EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA O EQUIPO Y SE ANOTARAN LOS IMPORTES PARCIALES DE CADA UNO POR MES.

NOTA: SI EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.

AE 12 D.-  UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS:

- A).-	ENCABEZADO:

- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

- LICITACIÓN No.	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

- CONTRATO	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA	SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

FECHA DE INICIO	SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

FECHA DE TERMINACIÓN	SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

PLAZO DE EJECUCIÓN	SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

HOJA No.	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

- B).-	TEXTO:

No.	SE ANOTARÁ EL NÚMERO DEL ORDEN PROGRESIVO QUE CORRESPONDA.

DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORIAS	SE ANOTARÁN LAS CATEGORÍAS DEL PERSONAL QUE ESTARA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

AREA DE TRABAJO	SE ANOTARA EL AREA DE TRABAJO DONDE DESEMPEÑA SUS FUNCIONES.

UNIDAD	LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERA POR JORNAL. O DE ACUERDO CON LA MINISTRACION DE SUS SALARIOS.

CANTIDAD DE PERSONAS:	SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE PERSONAS DESGLOSADA POR CADA CATEGORIA.

SALARIO MENSUAL:	EL SALARIO ASIGNADO DE ACUERDO CON SU CALCULO DE INDIRECTOS (DOCUMENTO AE 6).

NUMERO DE MESES:	LA CANTIDAD TOTAL DE MESES QUE ESTARA ASIGNADO CON CARGO A ESTA OBRA.

IMPORTE:	EL QUE RESULTE DE MULTIPLICAR CANTIDAD DE PERSONAS POR SALARIO MENSUL POR NUMERO DE MESES.

AÑO:	DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.

MES:	EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y SE ANOTARAN LAS CANTIDADES PARCIALES DE CADA CATEGORIA, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICION CONVENCIONALES.

DOCUMENTO AE 13.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

(GUÍA DE LLENADO)

- EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERÁ CONTENER: DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

- A).-	ENCABEZADO:

- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

- LICITACIÓN No.	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

- CONTRATO No.	SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE:	EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

- FECHA	SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

HOJA No.	SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

- B). -TEXTO:

- CLAVE		SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE CLAVE CORRESPONDIENTE DEL CONCEPTO.

- DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:		SE ANOTARÁ CON CLARIDAD LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE, EMPLEÁNDOSE EN SU CASO UN NÚMERO RAZONABLE DE RENGLONES.

- UNIDAD:		LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

- CANTIDAD DE TRABAJO:		LA CUANTÍA DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.

PRECIO UNITARIO CON NÚMERO:		EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE SE ANOTARÁ CON NÚMERO EL PRECIO UNITARIO.

PRECIO UNITARIO CON LETRA:		EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE SE ANOTARÁ CON LETRA EL PRECIO UNITARIO.

IMPORTE EN PESOS DEL CONCEPTO             	ES EL RESULTADO DE LA OPERACIÓN DE LA CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO.

PARTIDAS:		EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE ANOTARA LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS CONCEPTOS  QUE LA INTEGREN.

SUBPARTIDAS:		EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE ANOTARA LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS CONCEPTOS  QUE LA INTEGREN.

SUBTOTAL:	EL IMPORTE QUE RESULTE DE LA SUMA DE PARTIDAS QUE INTEGREN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

I.V.A. (%)		EL IMPORTE QUE RESULTE DEL PORCENTAJE APLICADO AL SUBTOTAL.

IMPORTE TOTAL DE LA  PROPOSICIÓN		EN LA ÚLTIMA HOJA DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INDICARA EL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN.